## Slide 1: 第五章 团队和流程
第6组 主讲人：林华睿、张 栋迪、商聪、魏广宁

## Slide 2: 第五章 团队和流程 5.1非团队和团队

## Slide 3
5.1 团队与非团队
团队有一致的集体目标，团队要一起完成这目标。一个团队的成员不一定要同时工作
团队成员有各自的分工，互相依赖合作，共同完成任务

## Slide 4
团队与非团队的优劣
团队都是好的吗？
非团队都是不好的吗？

## Slide 5: 第五章 团队和流程 5.2软件团队的模式

## Slide 6
软件团队的模式，最初是混沌的一窝蜂形式：一群人开始写代码，希望能写出好软件。随着团队的成熟和环境的变化，团队模式会演变成下面几种模式之一

## Slide 7
5.2.1 主治医师模式（Chief Programmer Team）
首席程序员负责处理主要模块的设计和编码，其他成员从各种角度支持他/她的工作（后备程序员、系统管理员、工具开发、编程语言专家、业务专家）
佛瑞德·布鲁克斯--主管IBM System360项目
容易退化为“一个学生干活，其余学生跟着打酱油”

## Slide 8
5.2.2 明星模式（Super-star Model）
主治医师模式运用到极点，可以蜕化为明星模式
2004年到2012年的“翔之队”
需要让团队而不是明星的利益最大化？团队的价值在明星陨落之后仍然能够保持？

## Slide 9
5.2.3 社区模式（Community Model）
社区由很多志愿者参与，每个人参与自己感兴趣的项目，贡献力量，大部分人不拿报酬
开发和维护Linux操作系统的社区
众人拾柴火焰高；柴火质量需要监控

## Slide 10
5.2.4 业余剧团模式（Amateur Theater Team）
这样的团队在每一个项目（剧目）中，不同的人会挑选不同的角色。各人在团队中听从一个中央指挥（导演）的指导和安排。
现代软件工程小组 -- 团队
实验室小组 -- 团队
公司实习开发组 – 团队

## Slide 11
5.2.5 秘密团队（Skunk Work Team）
一些软件项目在秘密状态下进行，别人不知道他们具体在做什么。
好处：团队内部有极大的自由，较高的热情，没有外界的干扰（不用每周给别人介绍项目进展，听领导的最新指示，等等）。
实际使用：
1、苹果公司1980年代在研发Macintosh之后的系统时。
2、2017年。苹果公司打算把iPhone变成未来的病历卡。
3、21世纪的一些创业团队。
Notes: 据六名知情人士透露，CNBC已经了解到，在苹果不断扩大的健康部门中，一个悄然组建的秘密团队与开发商、医院和其他行业组织持续进行谈判，讨论将临床数据(如详细的实验室结果和过敏症清单)提供给iPhone。然后用户可以选择与第三方共享这些信息，比方说医院。

## Slide 12
5.2.6 特工团队（SWAT）
软件行业的一些团队由一些有特殊技能的专业人士组成，负责解决一些棘手而紧迫性的问题。
好处：特工团队可以满足人们对于“Mastery”（精通某一领域）这种内在驱动因素的需求，能在某一领域达到“专家”、“高手”的地位，一出手就能解决难题，这也是对技术人员非常有吸引力的，在一定程度上可以起到激励的作用。
实际使用：
1、2000年前，解决Y2K问题。
2、2038年虫问题。
Notes: 1、2000年前，解决Y2K问题。
Y2K问题。Year 2K Problem，又称千年虫问题。主要原因是早期的软件大多以两位数字来记录年份，所以在2000年到来时需要修正。Y2K问题从80年代就有人开始解决了，最后也没有完全解决干净。
2、2038年虫问题，即开发第一款Unix系统时使用32位数字签名整数来代表时间，起始时间是1970年1月1日，但是32位软件能检测的最大秒值是2147483647，也就是对应2038年1月19日之后会发生整数溢出，时间值作为负数来存储。

## Slide 13
5.2.7 交响乐团模式（Orchestra）
从人类交响乐的演奏演化出来的一种开发模式。类似于“工厂”，严格遵循预定的生产流程。当某个软件领域处于稳定成长阶段的时候，众多大型软件公司的开发团队就会采取这种模式。
特点：
（1）家伙多，门类齐全。
（2）各司其职，各自有专门场地，演奏期间没有聊天、走动等现象。
（3）演奏都靠谱，同时看指挥的。
（4）演奏的都是练习过多次的曲目，重在执行。
实际使用：
微软公司的Office软件，从Office97、Office XP、Office2003、Office2007到Office2011、Office2013……

## Slide 14
5.2.7 交响乐团模式（Orchestra）

## Slide 15
5.2.8 爵士乐模式（Jazz Band）
不依赖乐谱
没有统一的指挥
演奏按照一定模式
人数较少

## Slide 16
5.2.9 功能团队模式（Feature Team）
以完成功能为目标组建
小组内的成员具有不同的能力
成员间没有管理与被管理的关系，组内合作交流频繁
功能完成后，团队解散，成员重新组织与别的角色组成新的功能团队完成其它功能

## Slide 17
5.2.10 官僚模式（Bureaucratic Model）
组织结构复杂
各个部门优先考虑自身的绩效评估，容易忽视全局评估标准
容易变成“老板驱动”开发流程

## Slide 18: 第五章 团队和流程 5.3开发流程
第7组 主讲人：崔剑、王宝、
王昊岚、王启航

## Slide 19
5.3.1 写了再改模式（Code-and-Fix）
当不需要太多其他准备，大家上来就写代码，
写不出来就改，也许能改好。当面临下面的
任务时，也许这个方法是有用的：
1、“只用一次”的程序
2、“看过了就扔”的原型
3、一些不实用的演示程序
但是，要写一个有实际用户、解决实际需求的软件，这个方法的缺点就太大了。

## Slide 20
5.3.2 瀑布模型（Waterfall Model）
一个项目开发架构，开发过程
是通过设计一系列阶段顺序展
开的，从系统需求分析到产品
运行维护，每个阶段都会产生
循环反馈，项目开发进程从一
个阶段“流动”到下一个阶段
，这也是瀑布模型名称的由来。

## Slide 21
要让产品成功，最好把这个模型走两遍，先有一个模拟版本，在此基础上收集反馈，改进各个步骤，并交付一个最终的版本。

## Slide 22
文档的重要性

## Slide 23
它在软件工程中的局限性在于：
各步骤之间是分离的，但是软件生产过程中的各个步骤不能这样严格分离出来
回溯修改很困难甚至不可能，但是软件生产的过程需要时时回溯
最终产品直到最后才出现，但是软件的客户，甚至软件工程师本人都需要尽早知道产品的原型并试用。

## Slide 24
5.3.3 瀑布模型的各种变形
生鱼片模型，这个模型解决了各个步骤之间分离的缺点，同时也带来了一些困扰——究竟什么时候上一个阶段会结束呢？

## Slide 25
子瀑布模型
解决不同子系统之间进度不一，技术要求迥异，需要区别对待的问题。

## Slide 26
很难把各个子系统统一到一起做系统测试。另外，在这样的开发流程中，用户只有到了最后才能看到结果，用户真是等不起。

## Slide 27
5.3.4 Rational统一流程（RUP）
RUP把软件开发的各个阶段整合在一个统一的框架里。要完成一个复杂的软件项目，团队的各种成员要在不同阶段做不同的事情，这些不同类型的工作在RUP中叫做规程（Discipline）或者工作流（Workflow）。

## Slide 28
业务建模
用工作流用精确的语言（通常是UML）把用户的活动描述出来。这个工作流的结果通常是用例（Use Case）。
需求
分析软件系统得提供什么样的功能来满足用户的需求，功能有什么约束条件，如何验证功能满足了用户需求。
分析和设计
将需求转化成系统的设计。这一步结束之后，团队成员就能知道系统有哪些子系统、模块，它们之间的关系是怎样的。

## Slide 29
实现
实现上一步产出的设计，将开发出的组件，连同验证模块提交到系统中。
测试
验证所有组件的正确性、组件之间交互的正确性，以及检验所有的需求已被正确地实现，保证质量达到预期要求。
部署
生成最终版本并将软件分发给最终用户。

## Slide 30
配置和变更管理
管理RUP各个阶段产生的各种工作结果，要记录修改人员、修改原因、修改时间等属性。
项目管理
平衡各种可能产生冲突的目标，管理风险，克服各种约束并成功地在各个阶段交付达到要求的产品。
环境
向软件开发组织提供软件开发环境，包括过程和工具。

## Slide 31
RUP把软件开发分成几个阶段，一个大阶段的结束称为一个里程碑（Milestone），每个阶段内可以有几个迭代。RUP在大尺度上像瀑布模型，在每个阶段内像迭代模型。下面是RUP四个阶段的介绍：

## Slide 32
初始阶段——分析软件系统大概的构成，系统与外部系统的边界在哪里，大致的成本和预算是多少，系统的风险主要来自哪里。结束后达到生命周期目标里程碑。
细化阶段——它的目标是分析问题领域，建立健全的体系结构基础，编制项目计划，按优先级处理项目中的风险。结束到达生命周期结构里程碑。

## Slide 33
构造阶段——团队开发出所有的功能集，并有秩序地把功能集成为经过各种测试验证过的产品。结束时达到初始功能里程碑。此时的产品版本也常被称为“beta”版。
交付阶段——基于用户的反馈，团队利用迭代对系统进行修改、调整。确保软件能满足最终用户的实际需求。终点是产品发布里程碑。

## Slide 34
RUP的工作流（纵轴）和开发流程的各个阶段（横轴），图中的阴影面积代表不同角色在各个阶段的参与程度。由于阴影面积起起伏伏，这个图又被称为RUP驼峰图。

## Slide 35
5.3.5 老板驱动的流程（Boss-Driven Process）
有些开发流程由行政领导或者公司老板驱动。
当软件订单的获得不是主要靠技术实力，而是靠个人关系。
在大型企业内部，软件功能往往由行政体系来决定。
有些老板比一般技术人员更懂市场和竞争。
软件团队尚未成熟，不懂得如何独立地进行需求分析。

## Slide 36
这种模式当然也有它的问题。
领导对许多技术细节是外行。
领导未必懂得软件项目的管理，领导的权威影响了自由的交流和创造。
领导最擅长的管理方式是行政命令，这未必能管好软件团队或任何需要创造力的团队。
领导的精力有限，领导很忙时，团队怎么办？

## Slide 37
5.3.6 渐进交付的流程，MVP和MBP
当系统的主要需求和架构明确之后，软件团队进入了一个不断演进的循环中：
[开发→发布→听取反馈→根据反馈做改进]

## Slide 38
这个软件什么时候才最后完成呢？下面几个条件满足一个即可。
时间到了。
钱花光了。
用户满意了（或者很不满意，不再给钱了）。
在渐进交付的流程中，我们假设一下，当用户看到第一个版本的时候，他们就对这个产品很不满意，完全没有任何购买或使用的意愿。在这种情况下，整个团队为第一版所做的各种投入都浪费了。这个问题的一个根源是：产品团队得到用户的反馈太晚了。那么，我们能否让用户更早地给产品团队反馈？

## Slide 39
从2009年开始，一些互联网产品团队在试验MVP方法：MVP——Minimal Viable Product，最小可行产品，又称为Minimal Feature Set，最小功能集。
具体的做法是：把产品最核心的功能用最小的成本实现出来（或者描绘出来），然后快速征求用户意见。它更强调更早获得用户反馈，为此可以在产品完成之前就发布，为了突出核心功能，别的辅助功能可以不考虑或者用别的平台提供的服务来代替。

## Slide 40
和MVP相对应的，是Maximal Beautiful Product（最强最美产品，MBP）的思路，把产品最全、最美的形态展现出来，一举征服用户。

## Slide 41
5.3.7 Team Software Process(TSP)的原则
优秀的模式和流程的共同点：
使用妥善定义的流程，流程中的每一步都是可以重复，可以衡量结果的。
团队的各个成员对团队的目标，角色，产品都有统一的理解。
尽量使用成熟的技术和做法。
尽量多地收集数据，并使用数据来帮助团队做出理性的决定。
制定切合实际的计划和承诺。
增加团队的自我管理能力。
专注于提高质量，争取在软件生命周期的早期发现问题。

## Slide 42
Thanks！